## УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации Цивильского района

от   25  января  2012 г.   № 38

ПЛАН

мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска

паводковых вод в  Цивильском районе в 2012 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |
| 1. | Принять нормативные правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, созданию паводковых комиссий | не позднее 1 февраля | Сектор специальных программ администрации Цивильского района (далее-сектор СП), администрации Цивильского городского* и сельских поселений* |
| 2. | Провести расширенное заседание противопоаводковых оперативных групп по вопросам проведения паводковых мероприятий в 2012 г. | февраль | руководители противопаводковых оперативных групп администраций района, городского* и сельских поселений* |
| 3. | Провести совещания и занятия по вопросам безопасного пропуска паводковых вод: - с руководителями местных органов самоуправления; - с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций, учебных заведений; - с руководителями учреждений образования; | февраль-март | Сектор СП |
| 4. | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнических сооружений, производственных объектов, административных зданий сооружений, объектов сферы ЖКХ | март | Отдел строительства,экономики и развития общественной инфраструктуры, сектор СП, администрации поселений*, руководители объектов экономики* |
| 5. | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений, других объектов к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Объекты экономики*, собственники ГТС*, администрации поселений*, обслуживающие организации* |
| 6. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | Администрации сельских поселений* |
| 7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | Роспотребнадзор*, ООО «Инженерные сети»*, администрации городского и сельских поселений*, сельхозпредприятий* |
| 8. | Разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Цивильского района в период весеннего половодья 2012 года | до 17 февраля | Сектор СП |
| 9. | Организовать: |  |  |
| 9.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях, обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | в период прохождения паводка | Сектор СП, администрации городского и сельских поселений*, собственники гидротехнических сооружений* |
| 9.2. | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических, водозаборных, очистных сооружений, жилых и производственных помещений, оборудования, попадающих в зону затопления | постоянно | Собственники ГТС*, сельские поселения *, ООО «Инженерные сети»*, объекты экономики* |
| 9.3. | - создание резервов продуктов питания и промышленных товаров, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | до 20 марта | Цивильское райпо*, объекты экономики* |
| 9.4. | - создание резерва медикаментов, подготовку койко-мест для оказания медпомощи пострадавшим; | до 20 марта | МУЗ «Цвильская ЦРБ»* |
| 9.5. | - проведение мероприятий по укреплению опор линий электропередач и линий радиотелефонной связи; | постоянно | РЭС Северных электрических сетей*, Цивильский РТУ*, Ростелеком* |
| 9.6. | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами прудов, переездов, дамб; | До 1 апреля | ОАО ДЭП № 139*, ООО «Воддорстрой»*, ОАО «ПМК-8»* |
| 9.7. | - мониторинг состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений | в период паводка | ОАО ДЭП № 139*, ОАО «Чувашавтодор»*, ООО «Воддорстрой»* |
| 9.8. | - прекращение движения большегрузного автотранспорта на отдельных участках дорог при возникновении угрозы их разрушения; | в период паводка | Отдел строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры администрации Цивильского района, администрации городского и сельских поселений* |
| 9.9. | очистку от снега, льда и мусора водопропускные трубы и каналы автодорог; крыш зданий и сооружений | в период паводка; постоянно | ОАО ДЭП № 139*, ОАО «Чувашавтодор»*, ООО «Воддорстрой»*, управляющие компании ЖКХ* |
| 9.10. | - по прохождению весеннего паводка провести обследование состояния автомобильных дорог, объектов ЖКХ | апрель | ОАО ДЭП № 139*, ОАО «Чувашавтодор»*, ООО «Воддорстрой»*, управляющие компании ЖКХ* |
| 9.11. | - обеспечение бесперебойной связи с объектами возможного затопления; | постоянно | Цивильский РУС* |
| 9.12. | - обеспечение охраны общественного порядка среди населения при чрезвычайных ситуациях; регулирование безопасного движения транспорта на дорогах | постоянно | МО МВД России «Цивильский»* |
| 9.13. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | Сектор СП, администрации городского и сельских поселений*, образовательные учреждения, объекты экономики*, |
| 9.14. | - проверка системы оповещения членов оперативной группы, организация тренировки по их сбору | до наступления паводка | Сектор СП, Цивильский РУС |
| 9.15. | - создание резерва баллонов со сжиженным газом для пострадавшего населения | в период паводка | филиал «Цивильскмежрайгаз»* |
| 9.16. | - создание резерва ГСМ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | до 20 марта | Руководители АЗС*, АГЗС*, объектов экономики* |
| 9.17. | - защиту животных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | в период паводка | Руководители сельхозпредприятий* |
| 9.18. | - мероприятия по защите газо-нефте-топливопроводных линий; | в период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз»*, НПС «Тиньговатово»*, ПС «Тиньговатово»* |
| 9.19. | - наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках и организация при необходимости взрывных работ | в период паводка | Сектор СП, противопаводковая оперативная группа, отдел ВК ЧР по Цивильскому и Красноармейскому районам*, администрации городского и сельских поселений* |
| 9.20. | - подвоз питьевой воды, продуктов питания для пострадавшего населения | в период паводка | Цивильское райпо*, , городское и сельские поселения*, объекты экономики* |
| 9.21. | - дополнительное освещение улиц, населенных пункт, попадающих в зону затопления | в период паводка | Цивильская РЭС, ООО «Коммунальные технологии», городское и сельские поселения*, объекты экономики* |

Примечание: * - согласовано с исполнителями.

Заведующий сектором

специальных программ                                                                      А.Н.Панфилов