

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ****Ё/РП, РАЙОН/** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН** |
| **Ё/РП, РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ/**ЙЫШ+НУ**2013 ё? февралēн 04-м\ш\ 91№** **Ё\рп. хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**04 февраля 2013 года № 91** **Цивильск** |

# О мерах по обеспечению безаварийного

**пропуска паводковых вод в 2013 г.**

В целях безаварийного пропуска весеннего паводка в 2013 г. и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций при его прохождении, защиты населения и объектов экономики от неблагоприятных последствий половодья на территории района

постановляю:

1. Создать при районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах оперативную группу для организации руководства паводковыми мероприятиями в составе:

- Виноградова А.Ю. – заместителя главы администрации Цивильского района;

Членов оперативной группы:

- Никифорова С.В – заместителя начальника полиции МО МВД России «Цивильский» ( по согласованию);

- Панфилова А.Н. – заведующего сектором специальных программ администрации Цивильского района;

- Харитонова В.Е. – руководителя ОАО ДЭП №139 (по согласованию);

- Николаева Ю.А. – начальника Цивильского РЭС филиала «Северное производственное отделение МРСК Волги» – «Чувашэнерго» (по согласованию);

- Ильина М.Е – главного инженера ООО «Воддорстрой» (по согласованию);

- Антонова А.В. – мастера СМР Чебоксарского ТПУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию);

- Михайлова Г.П. – начальника линейно-эксплуатационной службы ОАО «СЗМН» Казанского РНУ НПС «Тиньговатово» (по согласованию);

- Московской С.В – заместителя начальника Территориального отделения территориального управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в Цивильском районе (Роспотребнадзор), (по согласованию);

- Профоровой Н.В. - главного специалиста-эксперта отдела строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры администрации Цивильского района;

- Филиппова Л.В. – и.о. директора филиала «Цивильскмежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию);

- Семеновой Р.И. – начальника финансового отдела администрации Цивильского района.

2. Главам городского и сельских поселений, руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности рекомендовать:

-создать на местах паводковые комиссии, оперативные группы, разработать и утвердить планы паводковых мероприятий, обеспечить обучение населения мерам безопасности в паводковый период, создать материально-технические и финансовые резервы для обеспечения выполнения планируемых паводковых мероприятий;

- назначить ответственных лиц за подготовку к весеннему паводку и ее безаварийный пропуск по каждому населенному пункту, объекту экономики, гидротехническому сооружению;

- заключить договора с организациями, предприятиями, учреждениями по привлечению и использованию принадлежащих им технических средств в ходе проведения паводковых мероприятий;

- подготовить нештатные аварийно-спасательные формирования, обеспечить их необходимой материально-технической, финансовой базой, провести обучение и инструктажи;

- предусмотреть эвакуацию населения из зон затопления в безопасные места, подготовить транспортные средства и средства механизации, применяемые при ликвидации последствий весеннего паводка;

- в период прохождения весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство в городском и сельских поселениях, организациях, предприятиях и учреждениях на территории района, обеспечить ежедневное информирование о ходе выполнения паводковых мероприятий по тел. 22-5-12, 21-3-63 с 8 до 17 ч, 21-3-63 с 16 ч до 8 ч , а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком - в любое время суток по телефону 21-3-63 и 22-1-12 (соответственно: администрация Цивильского района и оперативный дежурный ЕДДС Цивильсого района);

3. Утвердить План мероприятий по Цивильскому району по проведению неотложных работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории района (прилагается).

4. Контроль за выполнением мероприятий настоящего постановления возложить в сектор специальных программ, председателя районной КЧС и ОПБ, руководителя оперативной группы Виноградова А.Ю..

Глава администрации

Цивильского района С.Г.Артамонов

Зав. сектором специальных программ

администрации Цивильского района

 А.Н. Панфилов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Управляющий делами администрации

Цивильского района

 В.Ю.Васильев

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

 Ведущий специалист юридического сектора

 администрации Цивильского района

 Ю.В.Тимофеев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

##  УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации Цивильского района

 от 04 февраля 2013 г. № 91

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска**

**паводковых вод в Цивильском районе в 2013 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |
| 1. | Принять нормативные правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, созданию паводковых комиссий | не позднее 11 февраля | Сектор специальных программ администрации Цивильского района (далее-сектор СП), администрации Цивильского городского\* и сельских поселений\* |
| 2. | Провести расширенное заседание противопоаводковых оперативных групп по вопросам проведения паводковых мероприятий в 2013 г. | февраль |  руководители противопаводковых оперативных групп администраций района, городского\* и сельских поселений\* |
| 3. | Провести совещания и занятия по вопросам безопасного пропуска паводковых вод:- с руководителями местных органов самоуправления;- с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций, учебных заведений;- с руководителями учреждений образования; | февраль-март | Сектор СП  |
| 4. | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнических сооружений, производственных объектов, административных зданий сооружений, объектов сферы ЖКХ  | март |  Отдел строительства,экономики и развития общественной инфраструктуры,  сектор СП, администрации поселений\*, руководители объектов экономики\* |
| 5. | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений, других объектов к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Объекты экономики\*, собственники ГТС\*, администрации поселений\*, обслуживающие организации\* |
| 6. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | Администрации сельских поселений\* |
| 7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | Роспотребнадзор\*, ООО «Инженерные сети»\*, администрации городского и сельских поселений\*, сельхозпредприятий\* |
| 8. | Разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Цивильского района в период весеннего половодья 2013 года | до 17 февраля |  Сектор СП |
| 9. | Организовать: |  |  |
| 9.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях, обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | в период прохождения паводка | Сектор СП, администрации городского и сельских поселений\*, собственники гидротехнических сооружений\* |
| 9.2. | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических, водозаборных, очистных сооружений, жилых и производственных помещений, оборудования, попадающих в зону затопления | постоянно | Собственники ГТС\*, сельские поселения \*, ООО «Инженерные сети»\*, объекты экономики\* |
| 9.3. | - создание резервов продуктов питания и промышленных товаров, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | до 20 марта | Цивильское райпо\*, объекты экономики\* |
| 9.4. | - создание резерва медикаментов, подготовку койко-мест для оказания медпомощи пострадавшим; | до 20 марта  | МУЗ «Цвильская ЦРБ»\* |
| 9.5. | - проведение мероприятий по укреплению опор линий электропередач и линий радиотелефонной связи; | постоянно | РЭС Северных электрических сетей\*, Цивильский РТУ\*, Ростелеком\* |
| 9.6. | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами прудов, переездов, дамб; | До 1 апреля | ОАО ДЭП № 139\*, ООО «Воддорстрой»\*, ОАО «ПМК-8»\* |
| 9.7. | - мониторинг состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений | в период паводка | ОАО ДЭП № 139\*, ОАО «Чувашавтодор»\*, ООО «Воддорстрой»\* |
| 9.8. | - прекращение движения большегрузного автотранспорта на отдельных участках дорог при возникновении угрозы их разрушения; | в период паводка | Отдел строительства, экономики и развития общественной инфраструктуры администрации Цивильского района, администрации городского и сельских поселений\* |
| 9.9. | * очистку от снега, льда и мусора водопропускные трубы и каналы автодорог; крыш зданий и сооружений
 | в период паводка; постоянно | ОАО ДЭП № 139\*, ОАО «Чувашавтодор»\*, ООО «Воддорстрой»\*, управляющие компании ЖКХ\* |
| 9.10. | - по прохождению весеннего паводка провести обследование состояния автомобильных дорог, объектов ЖКХ | апрель | ОАО ДЭП № 139\*, ОАО «Чувашавтодор»\*, ООО «Воддорстрой»\*, управляющие компании ЖКХ\* |
| 9.11. | - обеспечение бесперебойной связи с объектами возможного затопления; | постоянно | Цивильский РУС\* |
| 9.12. | - обеспечение охраны общественного порядка среди населения при чрезвычайных ситуациях; регулирование безопасного движения транспорта на дорогах | постоянно | МО МВД России «Цивильский»\* |
| 9.13. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | Сектор СП,администрации городского и сельских поселений\*, образовательные учреждения, объекты экономики\*, |
| 9.14. | - проверка системы оповещения членов оперативной группы, организация тренировки по их сбору | до наступления паводка | Сектор СП, Цивильский РУС |
| 9.15. | - создание резерва баллонов со сжиженным газом для пострадавшего населения | в период паводка | филиал «Цивильскмежрайгаз»\* |
| 9.16. | - создание резерва ГСМ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | до 20 марта | Руководители АЗС\*, АГЗС\*, объектов экономики\* |
| 9.17. | - защиту животных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | в период паводка | Руководители сельхозпредприятий\* |
| 9.18. | - мероприятия по защите газо-нефте-топливопроводных линий; | в период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз»\*, НПС «Тиньговатово»\*, ПС «Тиньговатово»\* |
| 9.19. | - наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках и организация при необходимости взрывных работ | в период паводка | Сектор СП, паводковая оперативная группа, отдел ВК ЧР по Цивильскому и Красноармейскому районам\*, администрации городского и сельских поселений\* |
| 9.20. | - подвоз питьевой воды, продуктов питания для пострадавшего населения | в период паводка | Цивильское райпо\*, , городское и сельские поселения\*, объекты экономики\* |
| 9.21. | - дополнительное освещение улиц, населенных пункт, попадающих в зону затопления | в период паводка | Цивильская РЭС, ООО «Коммунальные технологии», городское и сельские поселения\*, объекты экономики\* |

Примечание: \* - согласовано с исполнителями.

Заведующий сектором

специальных программ А.Н.Панфилов