Перечень объектов  переводимых с центрального отопления  на индивидуальное отопление  по состоянию на  19.11.2012 г.

| № | Адрес | Проектная организация | Стадия проектирования | Согласование проекта | Подрядчик | Готовность | Сроки окончания работ | Кол. бригад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопл. | сис. газоснаб. |  |  |
| 1. | Г.Цивильск, ул. Шоссейная 1 60 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «Газовые технологии» | 100 | 100 | 22.10 | пуск |
| 2 | Г.Цивильск, ул. Шоссейная 3 80 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «ПСС Микро» | 100 | 100 | 30.10 | пуск |
| 3. | Г.Цивильск, ул. Шоссейная 20 27 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | Филиал «Цивильскмежрайгаз» | 100 | 100 | 27.10 | пуск |
| 4 | Г.Цивильск, ул. Шоссейная 26 12 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | Филиал «Цивильскмежрайгаз» | 100 | 100 | 25.10 | пуск |
| 5 | Г.Цивильск, ул. Шоссейная 18 44 кв. | Дортехпроет | готов | Согласован | ООО «Газовые технологии» | только газовая часть | 100 | 07.11 | пуск |
| 6 | Г.Цивильск, ул. Шоссейная 16 22 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | Филиал «Цивильскмежрайгаз» | 100 | 100 | 26.10 | пуск |
| 7 | Г.Цивильск, ул. Казанское шоссе 7 60 кв. | Рио-газ | готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 18.10 | пуск |
| 8 | Г.Цивильск Николаева 8а 14 ком. | Дортехпроект | готов | Согласован | ООО «Газовые технологии» | только газовая часть | 90 | 10.11 | пуск |
| 9 | Г.Цивильск Никитина 10А 80 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «Строитель» п.Урмары | 100 | 100 | 25.10 | пуск |
| 10 | П.Опытный Иванова 1 16 кв. | Рио-газ | готов | Согласован | Филиал «Канашмежрайгаз» | 100 | 100 | 1.10 | пуск |
| 11 | П.Опытный Иванова 3 16 кв. | Агротехпроект | Готов | Согласован | Филиал «Канашмежрайгаз» | 100 | 100 | 1.10 | пуск |
| 12 | П.Опытный Иванова 5 12 кв. | Воронцов | Готов | Согласован | ООО «Потенциал» | 100 | 100 | 1.11 | пуск |
| 13 | П.Опытный Иванова 6 16 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 1.10 | пуск |
| 14 | П.Опытный Иванова 7 18 кв. | Воронцов | Готов | Согласован | ООО «ТАА» | 100 | 100 | 1.11 | пуск |
| 15 | П.Опытный Иванова 8 16 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 15.10 | пуск |
| 16 | П.Опытный Иванова 10 8 кв. | Агротехпроект | Готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 11.10 | пуск |
| 17 | П.Опытный Иванова 11 12 кв. | Воронцов | Готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 23.10 | пуск |
| 18 | П.Опытный Иванова 13 16 кв. | Рио-газ | готов | Согласован | ООО «ТАА» | 100 | 100 | 02.10 | пуск |
| 19 | П.Опытный Иванова 15 16 кв. | Агротехпроект | Готов | Согласован | ООО «ТАА» | 100 | 100 | 30.10 | пуск |
| 20 | П.Опытный, Иванова 17 8 кв. | Воронцов | Готов | Согласован | Филиал «Канашмежрайгаз» | 100 | 100 | 30.10 | пуск |
| 21 | П.Опытный Дорожная 3 27 кв. | Рио-газ | готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 08.11 | пуск |
| 22 | П.Опытный Дорожная 5 27 кв. | Воронцов | готов | Согласован | ООО «Строитель» Аликово | 100 | 100 | 1.11 | пуск |
| 23 | П.Опытный Дорожная 9 27 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «Газовые технологии» |  |  | 08.11 |  |
| 24 | П.Опытный Дорожная 13 40 кв. | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 50 (20 кв. переведены на инд.отопление ранее) | 60 | 8.11 |  |
| 25 | П.Опытный Центральная 3 8 кв. | Рио газ | готов | Согласован | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 04.11 | пуск |
| 26 | П.Опытный Центральная 7 12 кв. | Агротехпроект | готов | Согласван | ООО «Газстрой» | 100 | 100 | 07.11 | пуск |
| 27 | П.Опытный Набережная 1 16 кв. | Воронцов | готов | Согласован | ООО «Газовые технологии» | 100 | 100 | 30.10 | пуск |
| 28 | П.Опытный Набережная 5 8 кв. | Рио-газ | готов | Согласован | ООО «Потенциал» Урмары | 100 | 100 | 26.10 | пуск |
|  | Детсад «Солнышко» Шоссейная | Агротехпроект | измен | Согласован | ООО «Потенциал» | - | 100 | 11.10 | пуск |
|  | Детсад «Елочка» Опытный | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «СТМ» | - | 100 | 10.11 | пуск |
|  | СОШ п.Конар | Техпроект | готов | Согласован | ООО «Строитель» | - | 100 | 05.11 | пуск |
|  | СОШ п.Опытный | Агротехпроект | готов | Согласован | ООО «СТМ» | - | 30 | 1.11 | пуск |